**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 5월 18일 16시 15분 | |
| 회의장소 | 디스코드 | |
| 참석자 | 전원 | |
| 주요주제 | 관리자페이지 디자인 선정 및 역할분담 | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| 목표   * 관리자페이지 UI 정하기 * 역할 분담 |  |
| 관리자 페이지 내용  로그인  회원관리  콘서트관리  공지관리 |  |
| 회원관리  삭제, 검색 기능만 구현 |  |
| 공지사항관리  게시판 형태로 열람 가능함  CRUD 기능 모두 구현 |  |
| 게시판 관리 (아티스트 개인 페이지)  아티스트 페이지내의 댓글 관리  댓글 검색 후 삭제  검색 시 작성자 ID, 작성된 아티스트 명, 작성 내용이 보여짐  댓글에 신고 기능 추가하고, 댓글 관리페이지에서 신고수로 정렬 |  |
| 콘서트 관리 페이지 - 등록, 수정, 삭제  콘서트 정보 등록 좌석에 의한 가격차이 적용  수정, 삭제 기능 구현  콘서트마다 콘서트 번호 부여  콘서트 목록 게시판 형식으로 구현  목록에서 등록버튼 누르면 등록페이지로 이동  수정 버튼 누르면 수정페이지로 이동   * 수정페이지는 사용자 페이지와 유사하게 생김   삭제버튼 누르면 확인버튼 누르고 삭제 |  |
| **통계테이블**  **회원가입 부분에 성별 추가**  **연령 분포**  **성별 분포**  **아티스트별 예매율**  **요일별 ( 전체 + 같은 아티스트의 요일별 )**  **원형 차트를 이용해 통계 확인** |  |
|  |  |