**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 5월 24일 | |
| 회의장소 | 비대면 | |
| 참석자 | 2조 전원 | |
| 주요주제 | 금주 목표 수립 | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| **1. 산출물 작성**  - 각자 맡은 부분 진행 상황 wbs에 실시간으로 기입할 것 |  |
| **2. 레이아웃 디자인 진행 상황**  - 레이아웃 디자인 거의다 완성  - 완성된 레이아웃 디자인을 정리하고 css로 적용하는 과정에서 일부 변경될 수 있으나, 큰 변화는 없을 것 |  |
| **3. 이번주 목표**  - 스토리보드 발표까지 4일 남음  - 목요일(27일)까지 각자 맡은 페이지의 기본적인 html 뼈대 완성 |  |
| **4. 오늘 진행중인 작업 및 목표**  - 강진슬 : 콘서트 예매, 상세정보UI html 작성 및 레이아웃 정리  - 구지원 : 스토리보드 발표자료 작성 및 html 작성  - 주동성 : (사용자) 공지사항 목록, 공지사항 상세내용 html 작성  - 이창민 : 콘서트 관리자 등록/수정 html 작성 및 완료 시 다른 조원 도움  - 홍준수 : 회원가입 html, css 작성 |  |