**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 06월 07일 | |
| 회의장소 | 쌍용교육센터 | |
| 참석자 | 2조 전원 | |
| 주요주제 | 장기 콘서트 사이트 구축 [5명의 여름에 관련된 아티스트] | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| * 팀원 의견   최종 발표 연기에 대해서 팀원들 모두 동의  검색기능에 콤보박스, select box 어떤것으로 할 것인지 결정 해야 한다.  Admin\_member\_list : 등록 버튼 삭제  탈퇴 회원 신청 : 0이면 삭제 요청 안한 상태 , 1이면 삭제 요청 한 상태  (1인 사람만 삭제 버튼이 활성화 되도록)  추후 일정은 6/8일날 다시 얘기 하는 걸로  Admin\_concert\_Add : 좌석별로 가격 나누지 않고 하나로 통일   * 회의 주제 : 오늘의 목표   창민 : 콘서트 정보 불러오기 ,콘서트 예매 기능  진슬 : 콘서트 목록 불러오기  지원 : Artist 목록 불러오기, 회원 검색 기능  동성 : 공지 삭제기능 완료, 댓글 관리 완료, 결제 정보 불러오기  준수 : 상세페이지, 추가 , 수정(달력 부분)미비  기능에 맞춰서 DAO 생성해서 작업 |  |
|  |  |
|  |  |