**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 06월 17일 | |
| 회의장소 | 쌍용교육센터 | |
| 참석자 | 2조 전원 | |
| 주요주제 | 장기 콘서트 사이트 구축 [5명의 여름에 관련된 아티스트] | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| * 오전 회의   **이메일 인증 사용**  로그인을 하면 세션에 id를 통홰 관리자/사용자 체크  이메일 인증 여부를 세션에 넣어서 콘서트 예매 페이지에  세션에 등록된 아이디를 가지고 // dao를 통해서 이메일 인증이 되어 있는지 아닌지를 체크 한 후 페이지 보여주는 여부 결정  6/18일 발표 어떻게 할지   * 오늘의 목표   진슬: 통합 검색  창민: 진슬이 돕기, JSP 책 공부, 게시판 고객센터 페이지(예정)  동성: 텍스트 편집기  준수: 이메일 인증 여부에 따라 콘서트 예매  지원: 아티스트 등록 마무리, 검색 기능, 수정, 페이지네이션 |  |
|  |  |
| * 오후 회의   에러가 날 수 있는 페이지들은 코드를 보여주지 않게 보안 설정  에러 나면 에러페이지로 이동 error=”./error.jsp”  다음 주 발표자료, 발표자 선정   * 오늘의 목표   진슬: 콘서트 목록 날짜형 20% 완료  창민: 조원 도와주기, JSP 공부  동성: 텍스트 편집기 30% (나머지는 보류)  준수: 이메일 인증 여부에 따라 콘서트 예매  지원: 아티스트 등록 마무리 완료, 검색 기능 완료 ,페이지네이션 진행중  수정 진행중 |  |