**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 06월 21일 | |
| 회의장소 | 쌍용교육센터 | |
| 참석자 | 2조 전원 | |
| 주요주제 | 장기 콘서트 사이트 구축 [5명의 여름에 관련된 아티스트] | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| * 오전 회의   사용자 화면과 관리자 화면의 아티스트 등록의 차이가 생김  노래 같은 경우 업로드 하는 기능이 없기 때문에 어떻게 해야 할지 결정 해야한다. (준수/지원)  이메일 인증 테스트  사용자 아티스트 목록 불러오기 구현 어떻게 할 것 인지  발표자 – 동성  진슬 – 발표 PPT작성  WBS , 기능 명세서, 테이블 정의서     * 오늘의 목표   진슬:  창민: 통합 테스트  동성 : 사용자 콘서트 목록 불러오기  준수: DB데이터 생성, 댓글 추천, 삭제  지원: 버그 수정(아티스트 등록,수정) |  |
|  |  |
|  |  |